## Slide 1
当我们开发项目时
我们做了什么
A PM’s perspective
Designed and Spoken by 何钦尧

## Slide 2
案例分析 CASE STUDY
为什么只差一个程序员是不靠谱的
为什么只有程序员也是不靠谱的

## Slide 3
SCENE I
我们要写新的协会网站了

## Slide 4
Q1：需要怎么设计？
Sub Q1：网站需要传递怎样的信息？
Sub Q2：需要有哪些元素？
Sub Q3：什么样的风格？
Sub Q4：需要怎么介绍我们？
Q2：人力资源？
Sub Q1：程序员文案设计师都就位了吗？
Sub Q2：DDL是什么时候？

## Slide 5
设计
文案
迭代
BOSS

## Slide 6
终于感觉差不多了
然后定稿？给程序员去写？完事了？
NAIVE！

## Slide 7
Q1：技术水平够么？
Q2：做出来的实际和预想中的设计一样么？
Q3：如果能做的话，时间够么？
DEMO

## Slide 8
DEMO好像有点样子了？
然后可以全力开码了？
不需要文案和设计了？
要是真的这么简单就好了！
你们感受一下我说这句话的时候的思想感情……

## Slide 9
开发的过程中总是出现意料不到的情况。时间可能不够了怎么办？改设计？
依然有可能出现做出来的实物和预想差距很大。需要补救？得知道程序是怎么写的才好定补救措施。
如果做到最后了BOSS突然一句：丑哭了……（呵呵……

## Slide 10
……………………………………

## Slide 11
SCENE II
听说TUNet要发布新版本了？

## Slide 12
我们圣诞节发布新版吧！
又有事干了……
然后我们默默的看了一眼手中全是Bug的代码……

## Slide 13
Q1：新版需要哪些新功能？
Sub Q1：界面？用户交互？
Sub Q2：有哪些bug要改？
Sub Q3：需要多长的时间？
Q2：新版发布的推广？
Sub Q1：宣传推广的方式？
Sub Q2：如何发布应用？

## Slide 14
一周以后……

## Slide 15
大家的进度怎么样？
有进度吗……

## Slide 16
程序员
交互设计
界面设计
文案

## Slide 17
欢迎界面

## Slide 18
新的TUNet网站

## Slide 19
然后海报……
流程同理…………

## Slide 20
我们来说说宣传都要干些什么
做海报以及贴
写宣传文以及发
现在问题来了……

## Slide 21
这里比较重要还是我自己讲比较好

## Slide 22
然后我们默默的看了一眼开发的进度……

## Slide 23
……………………………………

## Slide 24
SCENE III
听说百团大战要招新了？

## Slide 25
Q1：招新方案？
Sub Q1：怎么宣传？
Sub Q2：怎么报名？
Sub Q3：怎么面试？
Sub Q4：招新现场干啥？
Q2：有那么多人干活么……
Sub Q1：……

## Slide 26
海报
易拉宝
传单
网站服务器自动登录
网站改版
设计制作报名表
招新文案
微信平台宣传方案

## Slide 27
然后我们又遇到了同样的问题……

## Slide 28
CONCLUSION
我刚才到底说了些什么

## Slide 29
Q：产品的开发真的是以程序员为主的吗？
A：参见上面讲的，你真的觉得只有程序员就够了吗？

## Slide 31
Challenge
高度不确定的进度
需求和功能的取舍
Programmer，Designer，Copywriter，之间的合作
复杂项目的管理

## Slide 32
COLLABORATION

## Slide 33
THANKS